Aqui está uma proposta para um **Plano de Gestão do Projeto** com base no Project Charter desenvolvido anteriormente.

---

### **Plano de Gestão do Projeto**

**Projeto**: FireSync - Sistema de Gestão de Recursos para Incêndios

**Data de Início**: [Preencher]

**Data de Conclusão Estimada**: [Preencher]

**Gestor do Projeto**: [Nome do Gestor do Projeto]

**Patrocinador**: Universidade XYZ / Departamento de Engenharia de Sistemas Informáticos

---

### **1. Introdução**

O presente plano de gestão descreve a abordagem, os recursos, o cronograma e as métricas de sucesso para o desenvolvimento do projeto **FireSync**. Este projeto tem como objetivo otimizar a gestão de recursos para corporações de bombeiros, proporcionando uma resposta mais rápida e eficaz em situações de incêndio.

### **2. Objetivos do Projeto**

- Desenvolver uma plataforma de gestão de recursos para bombeiros, incluindo a alocação e monitorização de veículos, equipas e equipamentos em tempo real.

- Melhorar a coordenação entre diferentes corporações e regiões.

- Implementar funcionalidades para suporte em tempo real, facilitando a tomada de decisões.

### **3. Escopo do Projeto**

**Incluído no Escopo**:

- Desenvolvimento de módulos para monitorização de recursos (veículos, drones, equipas).

- Ferramentas de comunicação para coordenação entre corporações de bombeiros.

- Interface de utilizador intuitiva para fácil navegação e controlo de recursos.

**Excluído do Escopo**:

- Implementação de sensores físicos ou dispositivos de hardware.

- Funcionalidades que não sejam diretamente aplicáveis à gestão de incêndios em corporações de bombeiros.

### **4. Estrutura da Equipa do Projeto**

- **Gestor do Projeto**: [Nome do Gestor] - Responsável pelo planeamento, supervisão e comunicação entre stakeholders.

- **Analistas de Sistemas**: Diogo Abreu, Hugo Especial - Responsáveis pela análise de requisitos e especificação do sistema.

- **Programadores**: Paulo Gonçalves, Marco Cardoso - Responsáveis pelo desenvolvimento e implementação do sistema.

- **Sponsor**: Universidade XYZ / Departamento de Engenharia de Sistemas Informáticos.

### **5. Cronograma e Entregas Principais**

O projeto seguirá um cronograma definido, e as principais fases e entregas estão descritas abaixo:

1. **Iniciação** - 1 mês

- Reunião de kick-off e definição de requisitos iniciais.

2. **Planeamento** - 1 mês

- Detalhamento dos requisitos, cronograma detalhado e elaboração do mapa de Gantt.

3. **Desenvolvimento** - 6 meses

- Implementação dos módulos de monitorização de recursos e comunicação.

4. **Testes** - 2 meses

- Testes unitários, integração e validação do sistema com os utilizadores.

5. **Encerramento** - 1 mês

- Documentação final, entrega e formação dos utilizadores.

**Nota**: O cronograma poderá ser ajustado conforme o progresso e eventuais impedimentos identificados ao longo do projeto.

### **6. Gestão de Custos**

Uma estimativa inicial dos custos será determinada durante a fase de planeamento e ajustada conforme necessário. Os custos principais envolvem:

- Salários e despesas com recursos humanos.

- Ferramentas e licenças para desenvolvimento e testes.

- Eventuais custos associados à integração com bases de dados externas.

### **7. Gestão de Riscos**

**Principais Riscos e Estratégias de Mitigação**:

- **Risco de Integração com Dados Externos**: Falha na integração com sistemas externos (meteorologia, geolocalização).

- *Mitigação*: Testes de integração antecipados e escolha de APIs confiáveis.

- **Sobrecarga do Sistema**: Possível sobrecarga do sistema em situações de crise.

- *Mitigação*: Implementação de uma arquitetura escalável para suportar acessos simultâneos.

- **Atrasos no Desenvolvimento**: Possível atraso devido a imprevistos na implementação.

- *Mitigação*: Revisão constante do progresso e cronograma ajustável.

- **Segurança de Dados**: Dados sensíveis e vulneráveis durante operações de emergência.

- *Mitigação*: Utilização de protocolos de segurança, como criptografia de dados e autenticação de utilizadores.

### **8. Comunicação**

Para assegurar que todos os stakeholders estão informados e alinhados, será adotado o seguinte plano de comunicação:

- **Reuniões Semanais de Equipa**: Para discutir o progresso e desafios.

- **Reuniões Mensais com Stakeholders**: Para reportar avanços e alinhar expectativas.

- **Relatórios de Progresso**: A cada fase concluída, será produzido um relatório para os stakeholders principais.

### **9. Controlo de Qualidade**

O projeto seguirá um plano rigoroso de testes para garantir a qualidade final do sistema. As fases de testes incluirão:

- **Testes Unitários**: Para verificar funcionalidades individuais.

- **Testes de Integração**: Para validar a comunicação entre diferentes módulos.

- **Testes de Aceitação**: Realizados com utilizadores finais para garantir que o sistema atende aos requisitos.

### **10. Encerramento do Projeto**

O projeto será encerrado após a entrega final do sistema, a realização da formação dos utilizadores e a aceitação por parte dos stakeholders. Uma avaliação final será feita para identificar lições aprendidas e oportunidades de melhoria para projetos futuros.

---

Este plano fornece uma estrutura de gestão detalhada para o projeto **FireSync** e serve como guia para a execução e monitorização do projeto, garantindo o alinhamento de todos os intervenientes e o cumprimento dos objetivos definidos.